Online Kuaför Randevu Sistemi

Üyeler:

Proje Yöneticisi: Erdem ŞENSOY (245611020)

Back-end: Berk Mesutoğlu (245611030 )

Front-end: Mehmet Can Karaca (225611010)

## 1️- Proje Başlatma ve Planlama

- Proje amacının belirlenmesi +

- Proje kapsamının tanımlanması +

- Paydaş analizi (Admin, Müşteri)

- Ekip görev dağılımı

- Kullanılacak teknolojilerin belirlenmesi (PHP)

- Proje takviminin oluşturulması

- WBS hazırlanması

- Risk analizi hazırlanması

## 2️- Analiz Aşaması

- Fonksiyonel gereksinimlerin belirlenmesi

  - Kullanıcı kayıt olabilmeli

  - Kullanıcı giriş yapabilmeli

  - Kullanıcı randevu alabilmeli

  - Admin randevuları yönetebilmeli

- Fonksiyonel olmayan gereksinimlerin belirlenmesi

  - Güvenlik

  - Performans

  - Kullanılabilirlik

- Sistem akış diyagramının oluşturulması

## 3️- Tasarım Aşaması

- Veritabanı tablolarının belirlenmesi

- Tablolar arası ilişkilerin kurulması

- ER Diyagramının hazırlanması

- Arayüz tasarım taslaklarının oluşturulması

- Kullanıcı ve admin panel tasarımı

## 4️- Veritabanı Geliştirme

- Veritabanının oluşturulması

- Tabloların oluşturulması

- Primary key ve foreign key tanımlamaları

- Test verilerinin eklenmesi

## 5️- Kullanıcı İşlemleri Geliştirme

- Kayıt olma sayfasının yapılması

- Giriş yapma sayfasının yapılması

- Şifrelerin hashlenmesi

- Oturum (session) yönetimi

- Kullanıcı panelinin oluşturulması

- Hizmetlerin listelenmesi

- Randevu alma ekranının yapılması

- Randevu geçmişinin görüntülenmesi

## 6️- Admin Paneli Geliştirme

- Admin giriş sistemi

- Kullanıcı listeleme

- Hizmet ekleme / silme / güncelleme

- Randevu listeleme

- Randevu onaylama / iptal etme

- Çakışan randevu kontrolü

- Saat aralığı ekleme / silme

## 7️- Arayüz ve Tasarım Düzenlemeleri

- Responsive tasarım yapılması

- Bootstrap veya CSS düzenlemeleri

- Form doğrulama mesajlarının eklenmesi

- Kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri

8️- Test Aşaması

- Kayıt olma testi

- Giriş yapma testi

- Yetkilendirme testi (admin / kullanıcı ayrımı)

- Randevu çakışma testi

- Hatalı giriş testleri

- Güvenlik testleri (SQL injection kontrolü)

- Form validasyon testleri

## 9️- Dokümantasyon

- Proje raporunun yazılması

  - Giriş

  - Amaç ve kapsam

  - Gereksinim analizi

  - Tasarım

  - Geliştirme süreci

  - Test sonuçları

- ER diyagram eklenmesi

- Use Case diyagram eklenmesi

- Gantt şeması eklenmesi

- Risk analizi tablosu eklenmesi

- Ekran görüntülerinin eklenmesi

## 10- Sunum Hazırlığı

- PowerPoint hazırlanması

- Demo senaryosunun hazırlanması

- Sistem canlı gösterim hazırlığı

- Final teslim dosyalarının düzenlenmesi

WBS

1.0 Proje Yönetimi
1.1 Proje amacının ve kapsamının belirlenmesi
1.2 Proje takviminin ve görev dağılımının oluşturulması

2.0 Analiz Süreci
2.1 Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi
2.2 Admin gereksinimlerinin belirlenmesi
2.3 Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin yazılması

3.0 Tasarım Süreci
3.1 Veritabanı tablolarının tasarlanması 
3.2 Kullanıcı arayüzü tasarımının hazırlanması
3.3 Admin panel tasarımının hazırlanması

4.0 Geliştirme Süreci
4.1 Veritabanının oluşturulması
4.2 Kullanıcı kayıt sisteminin geliştirilmesi
4.3 Kullanıcı giriş sisteminin geliştirilmesi
4.4 Randevu oluşturma modülünün geliştirilmesi
4.5 Kullanıcı randevu görüntüleme ekranının geliştirilmesi
4.6 Admin giriş sisteminin geliştirilmesi
4.7 Hizmet yönetim modülünün geliştirilmesi
4.8 Randevu yönetim modülünün geliştirilmesi

5.0 Test Süreci
5.1 Fonksiyonel testlerin gerçekleştirilmesi
5.2 Güvenlik ve yetkilendirme testlerinin yapılması

6.0 Dokümantasyon ve Teslim
6.1 Proje raporunun hazırlanması
6.2 Sunum ve demo hazırlığının yapılması

| İş No | İş Paketi | Back-end (Berk) | Front-end (Mehmet) | Proje Yöneticisi (Erdem) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ana sayfa tasarımının oluşturulması | C | R | A |
| 1.2 |  | I | I | A/R |
| 2.1 | Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi | C | R | A |
| 2.2 | Admin gereksinimlerinin belirlenmesi | C | R | A |
| 2.3 | Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin yazılması | R | C | A |
| 3.1 | Veritabanı tablolarının tasarlanması | R | I | A |
| 3.2 | ER diyagramının oluşturulması | R | I | A |
| 3.3 | Kullanıcı arayüzü tasarımının hazırlanması | I | R | A |
| 3.4 | Admin panel tasarımının hazırlanması | I | R | A |
| 4.1 | Veritabanının oluşturulması | R | I | A |
| 4.2 | Kullanıcı kayıt sisteminin geliştirilmesi | R | C | A |
| 4.3 | Kullanıcı giriş sisteminin geliştirilmesi | R | C | A |
| 4.4 | Randevu oluşturma modülünün geliştirilmesi | R | C | A |
| 4.5 | Kullanıcı randevu görüntüleme ekranının geliştirilmesi | I | R | A |
| 4.6 | Admin giriş sisteminin geliştirilmesi | R | C | A |
| 4.7 | Hizmet yönetim modülünün geliştirilmesi | R | C | A |
| 4.8 | Randevu yönetim modülünün geliştirilmesi | R | C | A |
| 5.1 | Fonksiyonel testlerin gerçekleştirilmesi | C | C | R/A |
| 5.2 | Güvenlik ve yetkilendirme testlerinin yapılması | R | C | A |
| 6.1 | Proje raporunun ve dokümantasyonun hazırlanması | C | C | R/A |